# Acta de Constitución

## “Desarrollo de Plataforma Web “Clínica Veterinaria Pucará”

Fecha de Inicio/ fin: 25/80/2025 – 15/12/20

Cliente:	Clínica Veterinaria Pucará

Jefe de Proyecto: Jonathan Palma Ulloa

Índice de Contenidos

INDICE DE CONTENIDOS	2

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	3

Datos	3

Patrocinadores	3

Gerente de Proyecto	3

Niveles de autoridad	3

Lista de Interesados (stakeholders)	3

Cronograma de hitos principales	4

Presupuesto estimado	4

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	5

Objetivos del Negocio	5

Justificación del proyecto – Contexto	5

Problema-Necesidad	5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	6

Solución Propuesta	6

Objetivos del proyecto	6

Objetivos de desarrollo	7

Entregables	7

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	8

Requerimientos de alto nivel	8

Premisas y restricciones	8

Riesgos iniciales de alto nivel	8

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	8

Tipo de Hardware	8

Tipo de interfaz de Software	9

Tipo de interfaz de Usuario	9

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO	9

APROBACIONES Y CONTROL DE CAMBIOS	9

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | Clínica Veterinaria Pucará |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Desarrollo de Plataforma Web responsiva |
|  | Fecha de inicio/fin | 04/08/2025 – 15/12/2025 |
|  | Cliente | Clínica Veterinaria Pucará (Dra. Pilar Zóccola) |
|  | Patrocinador principal | Dra. Pilar Zóccola – directora general |
|  | Jefe de Proyecto | Jonathan Palma Ulloa – Jefe de Proyecto |

## Patrocinadores

| Nombre. | Cargo. | Departamento / División. |
| --- | --- | --- |
| Dra. Pilar Zóccola | Directora Clínica | Dirección General – Clínica |
|  | . |  |

## Gerente de Proyecto

| Nombre. | Cargo. | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Jonathan Palma | Jefe de proyecto | Equipo de desarrollo (Proyecto APT Duoc UC) |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad. | Descripción del nivel de autoridad. |
| --- | --- |
| Decisiones del jefe de Proyecto | Gestiona al equipo, asigna tareas, prioriza requerimientos y define el orden de implementación. |
| Distribución del trabajo | Puede reasignar tareas entre los desarrolladores (Renato, Sergio) según plazos y criticidad. |
| Limitación de gastos | Cualquier gasto adicional (hosting, dominios, etc.) debe ser aprobado por la Dra. Pilar. |
| Resolución de conflictos | El jefe de Proyecto media en el equipo y eleva conflictos relevantes a la patrocinadora.. |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre. | Tipo. | Cargo. | Departamento / División. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dra. Pilar Zóccola | Patrocinador . | Directora Clínica | Clínica Veterinaria Pucará |
| Jonathan Palma | Responsable del proyecto | Jefe de proyecto | Equipo de desarrollo APT |
| Renato Olivera | Desarrollador | Programador Front-end | Equipo de Desarrollo TI |
| Sergio Valdivia | Experto TI | Encargado de BD y Backend | Equipo de Desarrollo TI |
| Verónica | Usuario interno | Técnica Veterinaria | Área Operativa Clínica |
| Veterinarios asociados | Usuarios internos | Veterinarios | Clínica Pucará |
| Clientes / Propietarios | Usuario externo | Dueños de mascotas | Clínica Pucará |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Fase 1: Documentación y validación de requerimientos | 16/09/2025 |
| Fase 2: Planificación y desarrollo del Backend | 23/10/2025 |
| Fase 3: Desarrollo de interfaz visual y Frontend | 13/11/2025 |
| Fase 4: Pruebas, ajustes y entrega final | 12/12/2025 |

## Presupuesto estimado

El presupuesto estimado para este proyecto oscila entre $3.000.000 y $3.500.000 CLP, considerando desarrollo, alojamiento web, mantenimiento y pruebas.

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

• Modernizar la gestión clínica y administrativa de la Clínica Veterinaria Pucará mediante una plataforma web responsiva, segura y centralizada.

• Optimizar el proceso de agendamiento, registro de pacientes y control clínico, reduciendo tiempos administrativos y mejorando la trazabilidad de la información.

• Mejorar la comunicación entre la clínica y sus clientes a través de herramientas digitales que permitan confirmar citas, entregar información clara y ofrecer una atención más eficiente.

## Justificación del proyecto – Contexto

• Actualmente, la Clínica Veterinaria Pucará gestiona sus citas, pacientes y antecedentes clínicos mediante registros manuales o planillas dispersas. Esto provoca pérdida de tiempo, duplicación de información, errores y baja trazabilidad.

• El aumento de la demanda y la necesidad de una atención más rápida y ordenada hacen imprescindible contar con una plataforma moderna, responsiva y segura, que permita centralizar todos los procesos críticos de la clínica.

• La digitalización permitirá mejorar la eficiencia operativa, facilitar la toma de decisiones y entregar una experiencia más profesional tanto para el personal veterinario como para los clientes.

Problema-Necesidad

La clínica carece de un sistema digital centralizado que gestione de forma integrada las citas, fichas clínicas, pacientes y comunicación con los clientes. Esta falta de herramientas tecnológicas genera retrasos, errores en la información y un proceso administrativo poco eficiente.

El proyecto busca solucionar esta necesidad mediante el desarrollo de una plataforma web que automatice los procesos clave, reduzca el trabajo manual y facilite el acceso oportuno a la información clínica y administrativa.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Desarrollo de una plataforma web responsiva para la Clínica Veterinaria Pucará que permita:

Agendar y gestionar citas veterinarias en línea con estados de atención.

Registrar fichas clínicas digitales por paciente, incluyendo diagnósticos, tratamientos y vacunas.

Administrar clientes, mascotas y antecedentes clínicos desde un solo sistema.

Emitir recetas y certificados digitales de manera estandarizada.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo. | Indicador de éxito. |
| --- | --- |
| Desarrollar una plataforma web funcional, responsiva y segura para la gestión clínica, utilizando Java, Spring Boot, PostgreSQL y React/Vite. | • El sistema permite registrar y gestionar citas, fichas clínicas y clientes con una operatividad estable y continua. • El despliegue del MVP se realiza en la fecha planificada. |

|  | Objetivo |  | Indicador de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| Reducir el tiempo de atención y la carga administrativa del personal. |  | • Disminución del tiempo promedio de agendamiento y búsqueda de información en al menos un 40%. • Reducción de tareas manuales (papelería, planillas). |  |
| Mejorar la comunicación con los clientes mediante herramientas digitales. |  | • Incremento de la satisfacción de los clientes según encuestas internas. • Confirmación de citas mediante herramientas digitales (correo y futuro WhatsApp). |  |
|  | Garantizar disponibilidad del sistema y asegurar mantenimiento periódico. |  | • Funcionamiento estable del sistema durante horarios operativos de la clínica. • Ejecución de mantenimientos trimestrales y respaldo de la base de datos. • Generación de alertas/notificaciones internas en caso de falla o caída del sistema. |

| Objetivo. | Indicador de éxito. |
| --- | --- |
| Cronograma. |  |
| - Cumplir con las fechas definidas para la documentación inicial y validación de requerimientos. | - Entrega de la documentación fase 1 dentro del plazo (16/09/2025). |
| - Ejecutar el desarrollo del backend y frontend según los hitos planificados en el Gantt. | - Finalización de módulos principales y APIs antes del 23/10/2025 y del desarrollo frontend antes del 13/11/2025. |
| - Asegurar que la fase de pruebas, correcciones y despliegue se complete dentro del calendario oficial. | - Entrega final del MVP funcional antes del 12/12/2025, con pruebas aprobadas. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| - Garantizar que el proyecto se desarrolle dentro de los tiempos establecidos en la planificación, avanzando por fases claras (documentación – backend – frontend – pruebas). | - Cada fase se completa en su plazo definido dentro del Gantt, sin retrasos críticos que afecten la entrega final. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Costos |  |
| - Mantener el desarrollo dentro del presupuesto estimado para la creación del sistema web, contemplando desarrollo, alojamiento y pruebas. | El costo total del proyecto se mantiene dentro del rango estimado de $3.000.000 a $3.500.000 CLP, sin sobrecostos en infraestructura o desarrollo adicional. |

Objetivos de desarrollo

Implementar un sistema web utilizando una arquitectura basada en API REST con Spring Boot y una base de datos relacional PostgreSQL optimizada y documentada.

Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva, responsiva y accesible, construida con React y Vite, adaptable a distintos dispositivos.

Garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos mediante controles de seguridad, validación de información y mecanismos de respaldo.

## Entregables

Sitio web funcional, compuesto por:

Front-end desarrollado en React + Vite.

Back-end implementado en Java Spring Boot mediante API REST.

Base de datos PostgreSQL operativa, estructurada y documentada, incluyendo modelo entidad–relación y scripts de creación/migración.

Manual técnico y manual de usuario, con instrucciones de instalación, uso e interacción por cada rol del sistema.

Servidor y hosting configurado, incluyendo despliegue del sistema en entorno de pruebas o nube según el alcance del proyecto.

Informe final de validación y pruebas, con resultados de usabilidad, pruebas funcionales y corrección de errores antes de la entrega final.

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

Registro, edición y búsqueda de clientes y mascotas.

Agendamiento y gestión de citas con estados (pendiente, confirmada, atendida, cancelada).

Módulo de fichas clínicas digitales (diagnóstico, tratamiento, vacunas, antecedentes).

Emisión de recetas y certificados digitales.

Sistema básico de notificaciones (correo electrónico o panel interno).

Administración de usuarios con roles (veterinario, recepción, administrador).

Premisas y restricciones

El desarrollo se realizará utilizando Java 21, Spring Boot 3.x, React + Vite, HTML5, CSS3 y JavaScript ES6+.

La base de datos se implementará en PostgreSQL 16, con modelo relacional optimizado y documentado.

El sitio debe ser responsivo, accesible desde dispositivos móviles y navegadores modernos.

El sistema se desplegará inicialmente de forma local compatible con aplicaciones Java y PostgreSQL.

El plazo máximo de entrega del MVP es el 12 de diciembre de 2025, acorde al Gantt oficial.

El alcance final se limita a las funcionalidades definidas en la fase MVP; integraciones avanzadas (WhatsApp API, Maps) quedan como escalabilidad.

## Riesgos iniciales de alto nivel

Retrasos derivados de cambios no planificados en los requerimientos del cliente.

Falta de familiaridad del personal de la clínica con herramientas digitales, lo que podría afectar la adopción inicial del sistema.

Posibles fallos de conectividad o indisponibilidad temporal del hosting durante pruebas o despliegues.

Errores o inconsistencias en datos históricos durante la migración inicial de información.

Carga académica del equipo que pudiera afectar los tiempos de desarrollo si no se gestiona correctamente.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Lenguaje de programación: Java 21

Framework Backend: Spring Boot 3.x (API REST)

Frontend: React + Vite (HTML5, CSS3, JavaScript ES6+)

Base de datos: PostgreSQL 16

Control de versiones: Git / GitHub

Entorno de despliegue: Servidor compatible con Java + PostgreSQL (hosting o nube)

Metodología de desarrollo: Iterativo incremental según hitos definidos en el Gantt

Tipo de Interfaz de Hardware

Entorno de Servidor Local (Desarrollo):

El sistema se ejecutará en un entorno local de desarrollo, sin hosting externo. Para ello, se requiere hardware básico compatible con Java, Spring Boot, PostgreSQL y React. Las especificaciones mínimas recomendadas son:

CPU: Intel Core i3 (4ª generación o superior) o equivalente.

Memoria RAM: 8 GB (recomendado 16 GB para un rendimiento óptimo cuando backend, frontend y base de datos se ejecutan simultáneamente).

Almacenamiento: 40 GB disponibles en SSD para proyecto, dependencias y base de datos.

Base de Datos: PostgreSQL 16 instalado localmente.

Entorno Backend: Java 21 + Spring Boot 3.x.

Entorno Frontend: Node.js + React/Vite.

Sistema Operativo: Windows 10/11, Linux o macOS.

## Tipo de Interfaz de Software

Entorno del Servidor (Desarrollo Local):

El sistema se ejecutará en un entorno local utilizando software compatible con Java y PostgreSQL:

Sistema Operativo: Windows 10 / Windows 11 / Linux (Ubuntu 22.04).

Backend: Java 21 + Spring Boot 3.x.

Frontend: Node.js + React/Vite.

Base de Datos: PostgreSQL 16.

## Tipo de Interfaz de Usuario

Interfaz web responsiva, con diseño simple, intuitivo y compatible con dispositivos móviles, tablets y computadores de escritorio.
Permite interacción mediante formularios, tableros de gestión, tablas de datos y elementos visuales adaptados al rol del usuario (administración, veterinario y recepción).

# Requisitos de aprobación del proyecto

Cumplimiento de las funcionalidades básicas definidas para la gestión clínica (clientes, mascotas, citas y fichas médicas).

Ejecución satisfactoria de pruebas funcionales y de usabilidad sin errores críticos.

Validación y aprobación del patrocinador (Clínica Veterinaria Pucará) y del equipo técnico.

Entrega de documentación completa, incluyendo manuales, respaldos y evidencias de pruebas.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Jonathan Palma Ulloa | Creación del documento | 20/08/2025 | --------------------------- |
| 1.1 | Renato Olivera | Revisión técnica / Aprobación | 25/08/2025 | -------------------- |
| 1.2 | Sergio Valdivia | Modificación y ajustes | 30/08/2025 | -------------------- |
| 1.3 | Dra. Pilar Zoccola | Aprobación final | 15/12/2025 | ------------------------ |