Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1, 2 y 3

“Veterinaria Pucara”

Fecha:[15/09/2025]

Cliente: Directora Pilar Zoccóla

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0v | 18/10/2025 | Se define el Product Backlog inicial del proyecto “Veterinaria Pucará”. | Sergio Valdivia |
| 1.1v | 19/10/2025 | Se agregan historias de usuario y criterios de aceptación. | Jonathan Palma |
| 1.2v | 20/10/2025 | Se establecen estimaciones de esfuerzo y asignación de Sprint 1. | Renato Olivera |
| 1.3v | 10/11/2025 | Se establecen estimaciones de esfuerzo y asignación de Sprint 2 y 3. | Jonathan Palma |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002V |
| Proyecto (Nombre) | Veterinaria Pucará |
| Fecha de Inicio | 12/08/2025 |
| Fecha de Término | 23/12/2025 |
| Patrocinador principal | Clínica Veterinaria Pucará |
| Docente | Marcela Orellana |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.337.457-5 | Renato Olivera | re.olivera@duocuc.cl |
| 17.286.843-6 | Sergio Valdivia | ser.valdivia@duocuc.cl |
| 21.209.334-3 | Jonathan Palma | jo.palmau@duocuc.cl |

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”

Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Estimación (Días) | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como cliente nuevo, necesito registrarme en el sistema para acceder a los servicios de la clínica. | 1 | 4 días | 1 |
| E1-H2 | Como recepcionista, necesito registrar una mascota para un cliente. | 1 | 3 días | 1 |
| E1-H3 | Como recepcionista, necesito editar información de un cliente o mascota. | 1 | 3 días | 2 |
| E1-H4 | Como administrador, necesito eliminar un registro de mascotas. | 1 | 3 días | 3 |
| E1-H5 | Como cliente registrado, necesito consultar la información de mi mascota. | 1 | 3 días | 2 |
| E2-H1 | Como cliente registrado, necesito solicitar una cita para mi mascota. | 1 | 4 días | 1 |
| E2-H2 | Como veterinario, necesito ver las citas agendadas del día. | 1 | 3 días | 1 |
| E2-H3 | Como cliente registrado, necesito cancelar una cita agendada. | 1 | 3 días | 2 |
| E2-H4 | Como cliente registrado, necesito reprogramar una cita. | 1 | 3 días | 2 |
| E2-H5 | Como sistema, necesito enviar recordatorios automáticos de citas. | 1 | 4 días | 3 |
| E2-H6 | Como recepcionista, necesito validar la asistencia del cliente. | 1 | 3 días | 2 |
| E3-H1 | Como veterinario, necesito registrar la ficha clínica digital. | 1 | 4 días | 1 |
| E3-H2 | Como veterinario, necesito editar fichas clínicas existentes. | 1 | 3 días | 2 |
| E3-H3 | Como veterinario, necesito adjuntar archivos a la ficha clínica. | 1 | 4 días | 3 |
| E3-H4 | Como cliente registrado, se debe visualizar la ficha médica de mi mascota. | 1 | 3 días | 2 |
| E3-H5 | Como veterinario, necesito emitir una receta digital. | 1 | 4 días | 3 |
| E4-H1 | Como administrador, necesito agregar productos al inventario. | 1 | 3 días | 2 |
| E4-H2 | Como administrador, necesito editar el stock existente. | 1 | 3 días | 2 |
| E4-H3 | Como sistema, necesito generar alertas de bajo stock. | 1 | 4 días | 3 |
| E4-H4 | Como administrador, necesito consultar el historial de movimientos de inventario. | 1 | 4 días | 3 |
| E4-H5 | Como administrador, necesito generar reportes mensuales de stock. | 1 | 4 días | 3 |
| E5-H1 | Como cliente registrado, puedo recibir recordatorios automáticos de cita. | 1 | 4 días | 3 |
| E5-H2 | Como administrador, puedo visualizar el registro de notificaciones enviadas. | 1 | 3 días | 3 |
| E5-H3 | Como sistema, necesito enviar recordatorios de vacunas. | 1 | 4 días | 3 |
| E5-H4 | Como administrador, necesito enviar notificaciones masivas a los clientes. | 1 | 4 días | 3 |

Patrón de comparación

Para la estimación del esfuerzo del proyecto se utilizó la técnica Planning Poker, basada en la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13…), con el objetivo de determinar la complejidad relativa de cada Historia de Usuario. En este proyecto, todas las Historias recibieron una estimación base de 1 punto, ya que su complejidad relativa es similar y su peso se diferencia principalmente en el tiempo real necesario para implementarlas. Posteriormente, para efectos de planificación del Sprint y asignación de capacidad del equipo, cada historia fue estimada en días persona, manteniendo un rango entre 3 y 4 días por HU, de acuerdo con: Dificultad técnica de la funcionalidad. Dependencias entre historias. Volumen de trabajo esperado (frontend, backend, validaciones, pruebas). Riesgos e incertidumbre de la implementación. La combinación de puntos de historia (complejidad) y días persona (esfuerzo real) permite planificar de forma más precisa la carga de trabajo por Sprint, manteniendo coherencia con las prácticas ágiles y asegurando incrementos funcionales consistentes.

Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

Sprint 1:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como cliente nuevo, necesito registrarme en el sistema para acceder a los servicios de la clínica. | 1 |
| E1-H2 | Como recepcionista, necesito registrar una mascota para un cliente. | 1 |
| E2-H1 | Como cliente registrado, necesito solicitar una cita para mi mascota. | 1 |
| E2-H2 | Como veterinario, necesito ver las citas agendadas del día. | 1 |
| E3-H1 | Como veterinario, necesito registrar la ficha clínica digital. | 1 |

Sprint 2:

| ID HU | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| E1-H3 | Como recepcionista, necesito editar información de un cliente o mascota. | 2 |
| E1-H5 | Como cliente registrado, necesito consultar la información de mi mascota. | 2 |
| E2-H3 | Como cliente registrado, necesito cancelar una cita agendada. | 2 |
| E2-H4 | Como cliente registrado, necesito reprogramar una cita. | 2 |
| E2-H6 | Como recepcionista, necesito validar la asistencia del cliente. | 2 |
| E3-H2 | Como veterinario, necesito editar fichas clínicas existentes. | 2 |
| E3-H4 | Como cliente registrado, puedo visualizar la ficha médica de mi mascota. | 2 |
| E4-H1 | Como administrador, necesito agregar productos al inventario. | 2 |
| E4-H2 | Como administrador, necesito editar el stock existente. | 2 |

Sprint 3:

| ID HU | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| E1-H4 | Como administrador, necesito eliminar un registro de mascotas. | 3 |
| E2-H5 | Como sistema, necesito enviar recordatorios automáticos. | 3 |
| E3-H3 | Como veterinario, necesito adjuntar archivos a la ficha clínica. | 3 |
| E3-H5 | Como veterinario, necesito emitir una receta digital. | 3 |
| E4-H3 | Como sistema, necesito generar alertas de bajo stock. | 3 |
| E4-H4 | Como administrador, puedo consultar el historial de movimientos de inventario. | 3 |
| E4-H5 | Como administrador, necesito generar reportes mensuales de stock. | 3 |
| E5-H1 | Como cliente registrado, puedo recibir recordatorios automáticos de cita. | 3 |
| E5-H2 | Como administrador, puedo visualizar el registro de notificaciones enviadas. | 3 |
| E5-H3 | Como sistema, necesito enviar recordatorios de vacunas. | 3 |
| E5-H4 | Como administrador, necesito enviar notificaciones masivas a los clientes. | 3 |

Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

Sprint Backlog 1 – Definición y Estimación de Tareas

| ID Historia | ID Tarea | Tarea o Actividad | Estimación (días) |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | E1-H1-T1 | Diseñar la interfaz del formulario de registro de cliente. | 1 |
| E1-H1 | E1-H1-T2 | Implementar el formulario de registro con validaciones. | 1 |
| E1-H1 | E1-H1-T3 | Programar la conexión con la base de datos. | 1 |
| E1-H1 | E1-H1-T4 | Implementar validaciones de duplicados y mensajes. | 1 |
| E1-H2 | E1-H2-T1 | Diseñar formulario para registrar mascota. | 1 |
| E1-H2 | E1-H2-T2 | Implementar lógica de relación cliente–mascota. | 1 |
| E1-H2 | E1-H2-T3 | Validar datos obligatorios y mostrar confirmación. | 1 |
| E2-H1 | E2-H1-T1 | Crear interfaz de solicitud de citas. | 1 |
| E2-H1 | E2-H1-T2 | Implementar selección de fecha y hora. | 1 |
| E2-H1 | E2-H1-T3 | Conectar módulo de citas con backend. | 1 |
| E2-H1 | E2-H1-T4 | Implementar envío de confirmación. | 1 |
| E2-H2 | E2-H2-T1 | Diseñar vista “Agenda del día". | 1 |
| E2-H2 | E2-H2-T2 | Programar consulta de citas del día. | 1 |
| E2-H2 | E2-H2-T3 | Mostrar datos básicos de cliente y mascota. | 1 |
| E3-H1 | E3-H1-T1 | Crear formulario digital de ficha clínica. | 1 |
| E3-H1 | E3-H1-T2 | Programar almacenamiento de ficha clínica. | 1 |
| E3-H1 | E3-H1-T3 | Validar campos médicos obligatorios. | 1 |
| E3-H1 | E3-H1-T4 | Mostrar confirmación del registro. | 1 |

Sprint backlog 2:

| ID Historia | ID Tarea | Tarea o Actividad | Estimación (días) |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H3 | E1-H3-T1 | Diseñar pantalla de edición de cliente/mascota. | 1 |
| E1-H3 | E1-H3-T2 | Implementar edición en backend. | 1 |
| E1-H3 | E1-H3-T3 | Validar cambios y mostrar confirmación. | 1 |
| E1-H5 | E1-H5-T1 | Crear vista “Mi Mascota”. | 1 |
| E1-H5 | E1-H5-T2 | Conectar datos desde backend. | 1 |
| E1-H5 | E1-H5-T3 | Validar sesión del cliente. | 1 |
| E2-H3 | E2-H3-T1 | Crear botón “Cancelar cita”. | 1 |
| E2-H3 | E2-H3-T2 | Implementar lógica para cancelar cita. | 1 |
| E2-H3 | E2-H3-T3 | Notificar al cliente la cancelación. | 1 |
| E2-H4 | E2-H4-T1 | Diseñar interfaz para reprogramar cita. | 1 |
| E2-H4 | E2-H4-T2 | Actualizar fecha/hora en BD. | 1 |
| E2-H4 | E2-H4-T3 | Enviar nueva confirmación al cliente. | 1 |
| E2-H6 | E2-H6-T1 | Crear la opción “Registrar asistencia”. | 1 |
| E2-H6 | E2-H6-T2 | Actualizar estado de asistencia. | 1 |
| E2-H6 | E2-H6-T3 | Mostrar confirmación. | 1 |
| E3-H2 | E3-H2-T1 | Diseñar formulario de edición clínica. | 1 |
| E3-H2 | E3-H2-T2 | Programar actualización de ficha clínica. | 1 |
| E3-H2 | E3-H2-T3 | Validar consistencia médica. | 1 |
| E3-H4 | E3-H4-T1 | Crear vista de historial clínico. | 1 |
| E3-H4 | E3-H4-T2 | Consultar registros desde backend. | 1 |
| E3-H4 | E3-H4-T3 | Mostrar detalles de cada atención. | 1 |
| E4-H1 | E4-H1-T1 | Crear formulario para agregar productos. | 1 |
| E4-H1 | E4-H1-T2 | Implementar almacenamiento de productos. | 1 |
| E4-H1 | E4-H1-T3 | Validar datos del inventario. | 1 |
| E4-H2 | E4-H2-T1 | Diseñar pantalla de edición de stock. | 1 |
| E4-H2 | E4-H2-T2 | Implementar actualización de stock. | 1 |
| E4-H2 | E4-H2-T3 | Confirmar cambios de stock. | 1 |

Sprint backlog 3:

| ID Historia | ID Tarea | Tarea o Actividad | Estimación (días) |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H4 | E1-H4-T1 | Crear opción para eliminar mascota. | 1 |
| E1-H4 | E1-H4-T2 | Confirmar acción y registrar eliminación. | 1 |
| E1-H4 | E1-H4-T3 | Validar permisos de administrador. | 1 |
| E2-H5 | E2-H5-T1 | Activar el proceso automático de recordatorios. | 1 |
| E2-H5 | E2-H5-T2 | Configurar envío por correo/WhatsApp. | 1 |
| E2-H5 | E2-H5-T3 | Registrar confirmaciones de entrega. | 1 |
| E3-H3 | E3-H3-T1 | Diseñar componentes para adjuntar archivos. | 1 |
| E3-H3 | E3-H3-T2 | Subir archivo al servidor y asociarlo. | 1 |
| E3-H3 | E3-H3-T3 | Validar tipo y tamaño del archivo. | 1 |
| E3-H5 | E3-H5-T1 | Crear formulario de receta digital. | 1 |
| E3-H5 | E3-H5-T2 | Generar receta PDF. | 1 |
| E3-H5 | E3-H5-T3 | Enviar receta al cliente. | 1 |
| E4-H3 | E4-H3-T1 | Implementar verificación de stock mínimo. | 1 |
| E4-H3 | E4-H3-T2 | Crear alerta visual y correo automático. | 1 |
| E4-H3 | E4-H3-T3 | Registrar eventos de alerta. | 1 |
| E4-H4 | E4-H4-T1 | Crear vista de historial de movimientos. | 1 |
| E4-H4 | E4-H4-T2 | Consultar datos desde backend. | 1 |
| E4-H4 | E4-H4-T3 | Filtrar y ordenar movimientos. | 1 |
| E4-H5 | E4-H5-T1 | Generar reporte mensual PDF/Excel. | 1 |
| E4-H5 | E4-H5-T2 | Programar extracción de datos. | 1 |
| E4-H5 | E4-H5-T3 | Validar consistencia del reporte. | 1 |
| E5-H1 | E5-H1-T1 | Activar recordatorios de citas. | 1 |
| E5-H1 | E5-H1-T2 | Configurar envío automático. | 1 |
| E5-H1 | E5-H1-T3 | Mostrar historial de recordatorios. | 1 |
| E5-H2 | E5-H2-T1 | Crear vista de notificaciones enviadas. | 1 |
| E5-H2 | E5-H2-T2 | Consultar registros desde backend. | 1 |
| E5-H2 | E5-H2-T3 | Mostrar estado de entrega. | 1 |
| E5-H3 | E5-H3-T1 | Activar recordatorios de vacunas. | 1 |
| E5-H3 | E5-H3-T2 | Configurar la periodicidad. | 1 |
| E5-H3 | E5-H3-T3 | Registrar notificación enviada. | 1 |
| E5-H4 | E5-H4-T1 | Crear módulo de notificaciones masivas. | 1 |
| E5-H4 | E5-H4-T2 | Seleccionar destinatarios. | 1 |
| E5-H4 | E5-H4-T3 | Enviar mensaje y registrar estado. | 1 |

Justificación de la estimación en días

La estimación de esfuerzo del proyecto se realizó utilizando una combinación de puntos de historia y días tipo persona.

Los puntos de historia se utilizaron para evaluar la complejidad relativa de cada Historia de Usuario mediante la técnica Planning Poker, donde todas las historias fueron valoradas con 1 punto al presentar un nivel de complejidad similar.

Sin embargo, para efectos de planificación del Sprint y distribución de carga del equipo, fue necesario complementar estos puntos con una estimación en días persona, que representa el tiempo real requerido para implementar cada funcionalidad.

Se determinó que cada Historia de Usuario tiene un esfuerzo aproximado entre 3 y 4 días, de acuerdo con:

- El trabajo conjunto de frontend, backend y pruebas funcionales.

- Las validaciones y flujos internos necesarios para cada HU.

- Las dependencias con otros módulos (ficha clínica, citas, inventario, notificaciones).

- La madurez del sistema y la complejidad técnica acumulada.

Además, para facilitar la planificación del Sprint Backlog, cada Historia de Usuario se desglosó en tareas de 1 día, lo que permite:

- Controlar mejor el avance diario.

- Mantener coherencia entre esfuerzo total y duración del Sprint.

- Identificar desvíos rápidamente.

- Estimar capacidades reales del equipo.

Esta combinación de puntos de historia (complejidad) y días como estimación (esfuerzo real) permite una planificación más precisa, coherente con Scrum y ajustada al estado actual del desarrollo del proyecto Veterinaria Pucará.