“Veterinaria Pucará Web”

Fecha: [10/10/2025]
Cliente:Dra. Pilar Zóccola

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Épicas para el proyecto “VenteViejito.app”	4

Priorización de Épicas	4

Definición de Historias de Usuario	5

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0v | 10/10/2025 | Se definen las épicas e historias de usuario a desarrollar en el proyecto. | Sergio Valdivia Jonathan Palma Renato Olivera |
| 1.1v | 12/10/2025 | Se definen las tareas y criterios de aceptación de cada historia de usuario. | Sergio Valdivia Jonathan Palma Renato Olivera |
| 1.2v | 15/10/2025 | Revisión y correcciones del documento. | Sergio Valdivia |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY 4614 |
| Proyecto (Nombre) | Sitio web responsivo para veterinaria pucara |
| Fecha de Inicio | 14/10/2025 |
| Fecha de Término |  |
| Patrocinador principal | DuocUC san bernardo |
| Docente | Marcela Andrea Orellana Silva. |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.337.457-5 | Renato Olivera | Re.olivera@duocuc.cl |
| 21.209.334-3 | Jonathan Palma | Jo.palmau@duocuc.cl |
| 17.286.843-6 | Sergio Valdivia | Ser.valdivia@duocuc.cl |

Épicas para el proyecto “Veterinaria Pucará”

| ID | Épica |
| --- | --- |
| 001 | Módulo de gestión de clientes y mascotas |
| 002 | Módulo de gestión de citas veterinarias |
| 003 | Módulo de gestión clínica |
| 004 | Módulo de administración y stock |
| 005 | Módulo de automatización y notificaciones |

Priorización de Épicas

Se utilizará el método de estimación conocido como “100 puntos”.

La técnica consiste en asignar una puntuación total de 100 puntos a repartir entre todas las épicas, considerando su relevancia funcional, impacto en el negocio y nivel de complejidad técnica.
 De este modo, las épicas con mayor peso o criticidad recibirán un puntaje superior, mientras que aquellas con menor impacto o dependencia técnica serán evaluadas con menor puntuación.

Este método se selecciona por su simplicidad y facilidad de comprensión para el equipo, además de permitir una priorización objetiva y colaborativa durante la planificación de los sprints.
 Se prefirió por sobre otras técnicas (como T-Shirt Size o Planning Poker) debido a que facilita la visualización global del valor de negocio, siendo más útil para las primeras fases del proyecto.

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| 001 | Módulo de gestión de clientes y mascotas | 20 |
| 002 | Módulo de gestión de citas veterinarias | 25 |
| 003 | Módulo de gestión clínica | 25 |
| 004 | Módulo de administración y stock | 20 |
| 005 | Módulo de automatización y notificaciones | 10 |

.

Definición de Historias de Usuario

|  | Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estimacion horas | Estimacion de puntos |
| E1-H1 | Cliente | Registrarse en la plataforma | .Acceder a los servicios y actualizar sus datos | 1 | Registro exítoso | En la página principal | Completa formulario y selecciona “Registrarse” | Muestra mensaje “Registro exitoso” | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 2 | Campos completos | El usuario omite información requerida. | El usuario intenta registrarse sin completar todos los campos. | El sistema muestra alerta “Complete los campos obligatorios”. | 1 | 2 |
| E1-H2 | recepcionista | registrar una mascota asociada a un cliente | mantener actualizado el registro de pacientes | 1 | Registro correcto | El usuario tiene acceso al panel administrativo. | El recepcionista completa el formulario y guarda. | El sistema almacena los datos y confirma “Mascota registrada”. | 2 | 3 |
| E1-H3 | Recepcionista | Editar información de cliente o mascota | Corregir o actualizar datos erróneos | 1 | Edición guardada | En el panel de clientes | Edita y guarda cambios | Confirma “Actualización exitosa” | 2 | 3 |
| E1-H4 | Administrador | Eliminar registro de mascota | Mantener base de datos limpia | 1 | Eliminación confirmada | Acceso al módulo de mascotas | Selecciona registro y presiona eliminar | El sistema solicita confirmación y elimina registro | 1 | 2 |
| E1-H5 | Cliente | Consultar información de su mascota | Revisar historial básico y datos de contacto | 1 | Consulta exitosa | Usuario autenticado | Usuario autenticado | Muestra ficha con nombre, especie y fecha de última atención | 2 | 2 |
| E2-H1 | Cliente | Solicitar cita para su mascota | Agendar fácilmente sin llamar a la clínica | 1 | Cita registrada | Cliente autenticado | Selecciona fecha y hora | Envía confirmación vía WhatsApp | 2 | 3 |
| E2-H2 | Veterinario | Ver citas agendadas del día | Organizar su jornada | 1 | Visualización correcta | En panel de veterinario. | Accede a “Agenda del día”. | Muestra lista ordenada por hora. | 2 | 3 |
| E2-H3 | Cliente | Cancelar cita previamente agendada. | Liberar el horario si no puede asistir. | 1 | Cancelación exitosa | Usuario en su panel. | Presiona “Cancelar cita” | Muestra mensaje “Cita cancelada correctamente” | 1 | 2 |
| E2-H4 | Cliente | Reprogramar cita | Ajustar fecha u hora sin perder atención | 1 | Reprogramación registrada | Usuario autenticado | Selecciona nueva fecha. | El sistema guarda la nueva cita | 2 | 3 |
| E2-H5 | Sistema | Enviar recordatorio automático. | Asegurar asistencia | 1 | Recordatorio programado | 24 h antes de la cita | Se activa proceso automático | Envía mensaje vía WhatsApp o correo | 1 | 2 |
| E2-H6 | Recepcionista | Validar asistencia del cliente. | Confirmar llegada y control | 1 | Asistencia registrada. | En panel administrativo | Marca cliente como “Asistió” | Se actualiza estado de la cita | 1 | 2 |
| E3-H1 | Veterinario | Registrar ficha clínica digital | Mantener historial médico actualizado | 1 | Ficha guardada | En panel clínico | Completa campos de diagnóstico | Guarda ficha y muestra “Actualización exitosa” | 3 | 3 |
| E3-H2 | Veterinario | Editar ficha existente | Corregir o ampliar información | 1 | Ficha editada | En módulo clínico | Modifica datos y guarda | Muestra confirmación de edición | 2 | 2 |
| E3-H3 | Veterinario | Adjuntar exámenes o certificados | Mantener historial médico completo | 1 | Archivo subido | Ficha abierta | Presiona “Adjuntar documento” | Archivo visible en historial | 2 | 2 |
| E3-H4 | Cliente | Ver ficha médica de su mascota | Acceder a tratamientos previos | 1 | Ficha visible | Usuario autenticado | Ingresa a sección “Historial médico” | Muestra ficha completa | 2 | 2 |
| E3-H5 | Veterinario | Emitir receta digital | Entregar indicaciones claras al cliente | 1 | Receta generada | En la atención del paciente | Completa formulario de receta | Descarga en PDF o la envía por correo | 2 | 3 |
| E4-H1 | Administrador | Agregar nuevo producto al inventario | Actualizar stock de insumos | 1 | Producto agregado | En panel de inventario | Completa formulario de nuevo producto | El sistema guarda registro | 2 | 2 |
| E4-H2 | Administrador | Editar cantidad de stock | Actualizar entradas o salidas | 1 | Stock modificado | En inventario | Ajusta cantidad | Guarda cambios con confirmación | 1 | 2 |
| E4-H3 | Sistema | Generar alerta de bajo stock | Anticipar compras | 1 | Alerta generada | Stock < nivel mínimo | Proceso automático | Notifica administrador | 1 | 2 |
| E4-H4 | Administrador | Consultar historial de movimientos | Revisar entradas/salidas | 1 | Historial visible | En módulo inventario | Selecciona rango de fechas | Muestra lista detallada | 2 | 2 |
| E4-H5 | Administrador | Generar reporte mensual de stock | Analizar consumo y abastecimiento | 1 | Reporte generado | Fin de mes | Presiona “Generar reporte | Exporta PDF/Exce | 2 | 3 |
| E5-H1 | Cliente | Recibir recordatorio automático de cita | No olvidar controles | 1 | Recordatorio enviado | Cita próxima | Proceso automático | Envío vía WhatsApp/correo | 1 | 2 |
| E5-H2 | Administrador | Ver registro de notificaciones | Validar entrega a clientes | 1 | Registro visible | En módulo de notificaciones | Visualiza historial | Muestra fecha y estado | 2 | 2 |
| E5-H3 | Sistema | Enviar recordatorio de vacuna | Promover controles preventivos | 1 | Recordatorio programado | Cita de vacuna próxima | Se ejecuta automáticamente | Envío mensaje “Vacuna pendiente” | 1 | 2 |
| E5-H4 | Administrador | Enviar notificación masiva | Comunicar promociones o cierres | 1 | Envío correcto | En panel de comunicación | Selecciona destinatarios y mensaje | Sistema confirma envío a todos los clientes | 2 | 3 |

Tareas Historias de usuario

| ID historia de usuario | Números de tareas | Tareas |
| --- | --- | --- |

| E1-H1 | 4 | - Crear las funcionalidades del registro de cliente - Diseñar la interfaz del formulario de registro - Validar campos obligatorios (nombre, correo, contraseña) - Implementar mensaje de confirmación y error |
| --- | --- | --- |
| E1-H2 | 4 | - Crear módulo para registrar mascota - Vincular mascota al cliente - Implementar validación de datos - Mostrar confirmación de registro |
| E1-H3 | 3 | - Crear funcionalidad para editar información de cliente/mascota - Implementar formulario editable - Validar cambios y guardar en base de datos |
| E1-H4 | 3 | - Crear funcionalidad de eliminación de mascota - Agregar confirmación de borrado - Actualizar lista después de eliminar |
| E1-H5 | 3 | - Crear las funcionalidades para agregar los medicamentos - Crear la interfaz - Mensajes de alerta - Implementar los criterios de aceptación |
| E2-H1 | 4 | - Crear funcionalidad de solicitud de cita - Generar calendario interactivo - Validar disponibilidad de horarios - Enviar confirmación al cliente |
| E2-H2 | 3 | - Crear panel del veterinario con citas agendadas - Implementar filtro por fecha - Mostrar información del cliente y mascota |
| E2-H3 | 3 | - Crear funcionalidad de cancelación de cita - Actualizar estado en base de datos - Enviar notificación de cancelación al cliente |
| E2-H4 | 3 | - Crear funcionalidad de reprogramación de citas - Actualizar horario y fecha seleccionada - Enviar nueva confirmación al cliente |
| E2-H5 | 2 | - Configurar servicio automático de recordatorios - Programar envío 24 h antes mediante API WhatsApp |
| E2-H6 | 3 | - Crear funcionalidad para validar asistencia - Actualizar estado “asistió / no asistió” - Registrar hora y observaciones en base de datos |
| E3-H1 | 4 | - Crear formulario para registro clínico - Conectar con base de datos de mascotas - Implementar validación de campos médicos - Guardar ficha y mostrar confirmación |
| E3-H2 | 3 | - Crear funcionalidad de edición de fichas clínicas - Permitir modificaciones solo a veterinarios - Actualizar datos en base de datos |
| E3-H3 | 3 | - Implementar carga de archivos (PDF, imágenes) - Asociar documento a ficha del paciente - Validar tamaño y formato permitido |
| E3-H4 | 3 | - Crear módulo de historial clínico visible para cliente - Conectar datos clínicos al perfil del cliente - Mostrar tratamientos y diagnósticos previos |
| E3-H5 | 4 | - Crear módulo de emisión de recetas digitales - Implementar generación automática en PDF - Agregar opción de envío por correo - Registrar en base de datos |
| E4-H1 | 3 | - Crear formulario para agregar productos - Validar nombre, tipo y cantidad - Guardar registro en base de datos |
| E4-H2 | 3 | - Implementar edición de stock - Permitir sumar/restar unidades - Confirmar y actualizar valores en tiempo real |
| E4-H3 | 3 | - Configurar trigger automático de alerta - Enviar notificación cuando stock < mínimo - Mostrar alerta visual en panel |
| E4-H4 | 3 | - Crear módulo de historial de movimiento - Mostrar entradas, salidas y fechas - Permitir filtrado por rango de fechas |
| E4-H5 | 3 | - Implementar generación de reporte mensual - Agregar exportación a PDF/Excel - Incluir totales de insumos y costos |
| E5-H1 | 2 | - Configurar proceso automático de recordatorios - Enviar mensajes 24 h antes de la cita |
| E5-H2 | 3 | - Crear vista de registro de notificaciones - Mostrar destinatario, fecha y estado - Implementar filtro de búsqueda |
| E5-H3 | 3 | - Configurar recordatorio automático de vacunas - Conectar con base de datos de citas - Enviar mensaje de aviso preventivo |
| E5-H4 | 3 | - Crear módulo de envío masivo de mensajes - Permitir selección múltiple de clientes - Registrar envío exitoso en base de datos |